Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը (մինչև 2050 թվական) հաստատելու մասին» N 2318-L որոշմամբ  սահմանված 2024թ. միջոցառումների կատարման ընթացքի և արդյունքների

վերաբերյալ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

| N | Ռազմավարության անվանումը, ընդունման ամսաթիվը և որոշման համարը | Միջոցառման/գործողության անվանում | Ակնկալվող արդյունք | Կատարման վերջնաժամկետ | Կատարման ընթացիկ վիճակ (կատարված է, կատարված չէ, կատարված է մասնակի) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը (մինչև 2050 թվական) հաստատելու մասին» N 2318-L որոշում | Արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցում՝ ՀՀ էներգետիկ ոլորտի զարգացման ռազմավարության (ﬕնչև 2040թ.) համաձայն (խոշոր, փոքր և ինքնավար կայաններ) | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում՝ հաշվի առնելով, որ ջերմոցային գազերի արտանետումների գրեթե 70%-ը էներգետիկա ոլորտից են, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության և անկախության ապահովման զարգացման առումով | Մինչև 2050թ ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Խոշոր արևային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | Արդյունաբերական մասշտաբի արտադրող 71 արևային կայանների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 274 ՄՎտ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Ինքնավար արևային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | Ինքնավար արևային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 403.2 ՄՎտ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Փոքր արևային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայում գործում են մինչև 1 ՄՎտ դրվածքային հզորության փոքր արևային էլեկտրակայաններ, գումարային շուրջ 10 ՄՎտ հզորությամբ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ցանցի կորուստներ | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | 2023 թվականին բաշխման ցանցում տեխնոլոգիական կորուստները կազմել են 6.74% |
|  |  | Ցուցիչ՝ Արտադրվող արևային էներգիայի մասնաբաժնի աճ ընդհանուր արտադրվող էլեկտրաէներգիայում | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | 2023 թվականին ՀՀ-ում արտադրվող արևային էներգիայի մասնաբաժինն ընդհանուր արտադրվող էլեկտրաէներգիայում կազմել է շուրջ 8.6 % |
|  |  | Ցուցիչ՝ Պահուստային մարտկոցների համակարգերի հզորություն | Մարտկոցային պահպանման տեխնոլոգիան թույլ է տալիս կուտակել կանաչ էներգիա և օգտագործել այն, երբ ուղղակի մատակարարումը հնարավոր չէ | 2024թ․ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համակարգմամբ, Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից մշակվել են «Հայաստանում էներգիայի կուտակիչ մարտկոցներ. էներգետիկ մոդելավորում, տնտեսական և ֆինանսական վերլուծություն» և «Հայաստանում էներգիայի կուտակիչ մարտկոցներ․ իրավական և կարգավորման վերանայում և բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզ» փաստաթղթերը, որոնցում հավաքագրվել և ամփոփվել են էներգիայի կուտակիչների ներդրմանն ու զարգացմանն ուղղված քայլերը և բիզնես մոդելները։ |
| 2 |  | Հողմային կայանների կառուցում՝ ՀՀ էներգետիկ ոլորտի զարգացման ռազմավարության (ﬕնչև 2040թ.) համաձայն, | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում՝ հաշվի առնելով, որ ջերմոցային գազերի արտանետումների գրեթե 70%-ը էներգետիկա ոլորտից են, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության և անկախության ապահովման զարգացման առումով | Մինչև 2050թ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Հողմային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն | Բարձրացնում է կանաչ էներգիայի տեսակարար կշիռը ՀՀ էներգետիկ խառնուրդում և հետևաբար նվազեցնում ածխաթթու գազերի ծավալը | 2024թ․ | Հողմային էլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն՝ 4․2 ՄՎտ |
| 3 |  | Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցում՝ ՀՀ էներգետիկ ոլորտի զարգացման ռազմավարության (ﬕնչև 2040թ.) համաձայն | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում՝ հաշվի առնելով, որ ջերմոցային գազերի արտանետումների գրեթե 70%-ը էներգետիկա ոլորտից են, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության և անկախության ապահովման զարգացման առումով | Մինչև 2050թ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ընդհանուր դրվածքային հզորություն՝ շուրջ 402 ՄՎտ |
| 4 |  | «Շենքերի էներգաարդյունաետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում` շենքերի էներգաարդյունավետ ջերմաարդիականացման միջոցով | Մինչև 2050թ ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Գոյություն ունեցող շենքերի ջերմաարդիականացում | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | ջերմաարդիականացվել է 20 հասարակական և 5 բնակելի շենքեր |
| 5 |  | Անտառածածկ տարածքների ավելացում և անտառների կլանման կարողությունների ընդլայնում | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում՝ անտառների կլանման կարողությունների ընդլայնման միջոցով | Մինչև 2050թ ․ | Ընթացիկ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր անտառածածկ տարածքների մակերեսը 2024 թվականին կազմել է 360 217.4 հա, իսկ տարվա ընթացքում տնկված ծառերի քանակը կազմել է 638 372 հատ (ՀԿ-ների կողմից համայնքային հողերում տնկվել է ևս 1146850 ծառ) |
| 6 |  | Էլեկտրոմոբիլների քանակի ավելացում | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | Մինչև 2050թ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Էլեկտրոմոբիլների քանակի ավելացման տեմպ | Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում | 2024թ․ | 01.01.2024-24.12.2024թթ․ ընթացքում ՀՀ ներմուծված բացառապես էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակ՝ միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցներ՝ նախատեսված 10 կամ ավելի մարդ՝ 38 հատ միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող՝ թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ և շարժիչային այլ տրանսպորտային միջոցներ՝ 9469 հատ Էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող մոտոցիկլներ (ներառյալ մոպեդները) և հեծանիվներ՝ 2185 հատ միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ՝ բեռներ փոխադրելու համար՝ 294 հատ |
| 7 |  | Օրգանական թափոնների վերամշակման կայանների (աէրոբ կայունացում (կոմպոստավորում) և/կամ անաէրոբ խմորում՝ կենսագազի և պարարտանյութերի արտադրությամբ) և թափոնների գազաֆիկացման կայանների (էներգիայի և/կամ քիﬕական արտադրությամբ) գործարկում | Մեթանի արտանետումների նվազեցում և շրջանաձև տնտեսության զարգացում | Մինչև 2050թ․ | Ընթացիկ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Հավաքված թափոնների քանակը | Մեթանի արտանետումների նվազեցում և շրջանաձև տնտեսության զարգացում | 2024թ․ | հավաքվող թափոնների հստակ հաշվառում չի իրականացվել, հավաքված թափոնների քանակի վերաբերյալ ամփոփ և հավաստի տեղեկատվություն առկա չէ |
|  |  | Ցուցիչ՝ Տեսակավորված թափոնների մասնաբաժինը | Մեթանի արտանետումների նվազեցում | 2024թ․ | հավաքված թափոնների քանակի, ինչպես նաև տեսակավորված թափոնների մասնաբաժնի վերաբերյալ ամփոփ և հավաստի տեղեկատվություն առկա չէ |